Załącznik Nr 2

Umowa współpracy Nr 18/2021

Zawarta w dniu ……………….. 2021 r. pomiędzy Kolejowym Szpitalem Uzdrowiskowym Samodzielnym Publicznym ZOZ w Nałęczowie z siedzibą: ul. Górskiego 6, 24-140 Nałęczów, KRS: 0000004917, NIP: 716-22-69-397, REGON: 431217562, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Dyrektora Szpitala – mgr inż. Jerzego Wawerka,

a, 
- ……………………………………   z siedzibą: w ……………………………………….

KRS: …………………………., NIP: …………………………, REGON: ………………, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

- ……………………………………………

W rezultacie wyboru oferty w trybie postępowania poniżej 130 000 zł, zgodnie

z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych, strony zawarły umowę następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji robotę budowlaną polegającą na „Adaptacji pomieszczenia na III piętrze Szpitala na pokoje dla pacjentów”

w budynku głównym Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie SPZOZ. Zgodnie z zakresem zawartym w dokumentacji technicznej zadania, stanowiącej integralną część umowy.

# § 2

1. Termin rozpoczęcia robót niezwłocznie po zawarciu umowy.

2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień 20 lutego 2021 roku

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy,

2. Zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na zasadach określonych 
w §7 i §8.

§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania robót objętych niniejszą umową zgodnie z wymaganiami wiedzy technicznej
 i sztuki budowlanej w ustalonym w § 2 terminie.

2. Zapewnienia niezbędnego zabezpieczenia terenu robót oraz warunków bhp. Prace prowadzone będą w obiekcie czynnym w związku z czym roboty uciążliwe (hałas, pył) muszą być prowadzone w terminach i porach uzgodnionych z administratorem obiektu.

3. Zastosowania wszelkich metod zabezpieczających funkcjonujące części obiektu przed pyłem i innymi niedogodnościami związanymi z prowadzonymi pracami i obecnością osób trzecich nie związanych z bieżącą działalnością Szpitala.

4. Uporządkowania terenu prac po wykonaniu przedmiotu umowy,

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z wykonywaniem swoich zobowiązań zawartych w umowie,

6. Do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie:

1) gwarancji,

2) aprobat technicznych,

3) atestów i certyfikatów jakości,

4) deklaracji zgodności z PN,

5) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

§ 5

Funkcję Kierownika budowy sprawować będzie Pan Zdzisław Budziński

§ 6

Wykonawca może żądać przesunięcia terminów wykonania robót w formie pisemnej 
w przypadku:

1. Wprowadzenia przez Zamawiającego robót zamiennych i dodatkowych.

2. Wstrzymania robót przez Zamawiającego.

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się jako ryczałtowe, na kwotę ………… zł netto, (słownie: ……………….. zł) + podatek VAT 23%  -  ……………zł, brutto – ………………. zł, (słownie: …………………………….. zł)

§ 8

Rozliczenie nastąpi fakturą na podstawie protokółu odbioru końcowego po zakończeniu robót.

§ 9

Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i wysyłania pocztą faktur VAT, bez

imion i nazwisk oraz podpisów osób uprawnionych do ich otrzymywania.

Nr NIP Zamawiającego 716-22-69-397

Nr NIP Wykonawcy …………………………

Powyższe oświadczenie obowiązuje na czas trwania niniejszej umowy.

§ 10

1. Strony postanawiają, że faktura rozliczeniowa będzie płatna w ciągu ….. dni od daty otrzymania faktury wraz z protokółem odbioru końcowego z konta Zamawiającego.

2. Strony ustalają, że datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Za nieterminowe zapłacenie faktury będą naliczane ustawowe odsetki obowiązujące w dniu zwłoki

§ 11

1.Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu osiągnięcie gotowości do odbioru

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru oraz zakończy odbiór w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający może:

4.1. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem — obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej i estetycznej,

4.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

a) odstąpić od umowy

b) żądać wykonania umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy odszkodowania.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy stwierdzone wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

5.1. odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

5.2. żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie terminu, Zamawiający ma prawo w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady,

5.3. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty odpowiednio do utraconych wartości technicznej, użytkowej i estetycznej,

6. strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszystkie ustalenia w toku odbioru w tym wykaz ujawnionych wad i terminy ich usunięcia.

§ 12

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w §7 za każdy dzień zwłoki,

1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi

0,05 % wynagrodzenia określonego w §7 za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego na usunięcie wad,

1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w §7, za niezrealizowaną część robót.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

2.1. za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót 10,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie w którym odbiór miał być zakończony,

2.2. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część robót, z wyjątkiem okoliczności określonych w §14 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 13

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

§ 14

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 15

- Strony ustalają okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Termin gwarancji ustala się na 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

- W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi, Zamawiający w jego zastępstwie i na jego koszt usunie wady powstałe w tym okresie.

§ 16

Wierzyciel nie może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 18

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

1.Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

2. Integralną część umowy stanowi oferta przetargowa.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                       WYKONAWCA: